SPRAWOZDANIE Z PRACY WÓJTA ORAZ WYKONANIA UCHWAŁ RADY GMINY   
XVI SESJA RADY GMINY – 16 czerwca 2025 R.

1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1604C w KM 0+000 -1+728 poprzez  
budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb

Postępowanie ogłoszono w dniu 6 maja 2025 r. W terminie składania ofert tj. do 28 maja br. wpłynęło 9 ofert. Trwa procedura badania i oceny złożonych ofert.

Zadanie realizowane w ramach projektu p.n „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża" współfinansowanego z EFRR, ZITy regionalne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brąchnówko gm.  
Chełmża

Postępowanie ogłoszono w dniu 21 maja 2025 r. W terminie składania ofert tj. do 06 czerwca 2025 r. wpłynęło 13 ofert. Po dokonanym badaniu i ocenie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalacyjny Piotr Banach z Chełmna.

Zawarcie umowy z Wykonawcą zaplanowano na 25 06 2025 r. Zadanie finansowane jest ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.

3. Zadanie pn: **Przebudowa drogi gminnej nr 100574 C w miejscowości Witkowo**

Postępowanie ogłoszono w dniu 11 czerwca 2025 r. Termin składania ofert zaplanowano na 26 czerwca 2025 r. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2025.

II. RALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU ORAZ ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ

1. Przeprowadzono remont 2 dróg o nawierzchni gruntowej poprzez zrównanie, usypanie i zagęszczenie warstwy z gruzu betonowego:

- drogi gminnej nr 100539 C w m. Dźwierzno (droga na tzw. Kiełbasinek) na odcinku 200 m.b.

- drogi wewnętrznej ul. Wędkarska na w miejscowości Zalesie na dł. ok 180 m.b

Wykonawcą prac był ZUK Wodkan Sp. z o.o. z Nowej Chełmży.

2. Trwają prace związane z realizacją zadań:

- Budowa przedszkola w Grzywnie,

- Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy,

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w m. Browina ( prace uległy przedłużeniu),

- Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1   
w Browinie,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielczyny.

1. **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ   
   I OCHRONY ŚRODOWISKA**
2. Prace remontowo-modernizacyjne w obiektach gminnych:

- w Nawrze (świetlica - prace remontowe w pomieszczeniu szatni), wykonano instalacje elektryczne),

- w Głuchowie (malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym),

- w Sławkowie (impregnacja Poniatówki),

- w Kończewicach (demontaż i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej),

- malowanie przystanków autobusowych,

- rozbiórka kostki (polbruk) w Pluskowęsach (Przystań Seniora),

- naprawa dachu Szkoły Podstawowej w Grzywnie,

- naprawa doraźna pomostu w Zalesiu (plaża),

- rozbiórka uszkodzonych elementów na placach zabaw w Zalesiu i Pluskowęsach,

- wymiana oświetlenia sali sportowej w budynku szkolnym w Głuchowie,

Ponadto trwają przeglądy placów zabaw, budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich oraz uzupełnienie oznakowania drogowego przy drogach gminnych,

1. Powołano komisję stałą do szacowania strat w rolnictwie w związku z wiosennymi przymrozkami. Komisja rozpoczyna prace w terenie od 16.06.2025 r.
2. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Pluskowęsy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość zadania 1.506.619,61, wartość dofinansowania 1.041.159,89

IV. INFORMACJE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

1. 22.05.2025 r. – Konferencja prasowa w Nawrze z Marszałkiem Województwa,
2. 22.05.2025 – otwarcie Zielonej Sali Lekcyjnej w Zelgnie,
3. 31.05.2025 – Wyścig Kolarski Kuczwały,
4. 07.06.2025 – Gminny Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej w Grzywnie,
5. 14.06.2025 – Gminny Dzień Strażaka i 120-lecie OSP Grzegorz.